РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШИРЯЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» марта 2025 г.                                                                                       № 16

с. Ширяево

Об утверждении отчета о ходе реализации и эффективности муниципальной  программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района  на 2020 - 2027 годы», утвержденной постановлением от 23.10.2019 г. № 137 (в редакции постановлений от 28.05.2020 г. № 30, 14.07.2020 г. № 41, 28.09.2020 г. № 60, 29.10.2020 г. № 64, 30.12.2020 г. № 78, 07.07.2021 г. № 25, 27.07.2021 г. № 30, 10.08.2021 г. № 34, 30.12.2021 г. № 63, 14.06.2022 г. № 28, 13.07.2022 г. № 35, 31.08.2022 г. № 51, 30.12.2022 г. № 86, 29.03.2023 г. № 44, 12.07.2023 г. № 72, 29.12.2023 г. № 114, 28.03.2024 г. № 26, 18.07.2024 г. № 57, 18.11.2024 г. № 75)

В соответствии с постановлением администрации Ширяевского сельского поселения от 11.10.2013 г. № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» (в редакции от 28.05.2014 г. № 16, от 24.12.2018 г. № 67, от 21.10.2019 г. № 128), распоряжением администрации Ширяевского сельского поселения от 22.10.2019 г. № 40а «Об утверждении перечня муниципальных программ Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области» администрация Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе реализации в 2024 году муниципальной программы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 - 2027 годы» согласно приложениям № 1 - 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике муниципальных правовых актов Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области, разместить на официальном сайте администрации Ширяевского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава Ширяевского сельского поселения |  | А.А. Макаровский |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1

к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения

от 04.03.2025 г. № 16

| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области по состоянию на 01.01.2025 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020 -2027 годы» | всего |  |  |  |  | 13223,5 | 13223,5 | 13223,5 |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 914 |  |  |  | 13223,5 | 13223,5 | 13223,5 |
|  |  | Администрация Ширяевского сельского поселения |  |  |  |  | 13223,5 | 13223,5 | 13223,5 |
| Основное мероприятие 1 | - Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 914 | 0503 | 01 1 01 98670 | 200 | 51,5 | 51,5 | 51,5 |
|  |  |  | 914 | 0503 | 01 1 01 S8670 | 200 | 624,0 | 624,0 | 624,0 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | Администрация Ширяевского сельского поселения | 914 | 0409 | 01 1 02 91290 | 200 | 2261,6 | 2261,6 | 2261,6 |
|  |  |  | 914 | 0409 | 01 10 2 S8850 | 200 | 3643,1 | 3643,1 | 3643,1 |
| Основное мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 914 | 0503 | 01 1 03 98690 | 200 | 471,3 | 471,3 | 471,3 |
| Основное мероприятие 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Ширяевского сельского поселения | 914 | 0503 | 01 1 04 98730 | 200 | 241,4 | 241,4 | 241,4 |
|  |  |  |  | 0605 | 01 1 04 99020 | 200 | 206,4 | 206,4 | 206,4 |

Приложение № 2

к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения

от 04.03.2025 г. № 16

Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района Воронежской области

по состоянию на 01.01.2025 года

| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение администрации муниципального района, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятия |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | Кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2027 годы» | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 01.01. 2024 | 31.12. 2024 | 13223,5 | 13223,5 | 13223,5 | 13223,5 | 13223,5 | нет |
|  | Основное мероприятие 1 | Содержание уличного освещения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетных учреждениях Ширяевского сельского поселения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | 675,5 | нет |
|  | Основное мероприятие 2 | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, осуществление дорожной деятельности | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 5904,7 | 5904,7 | 5904,7 | 5904,7 | 5904,7 | нет |
|  | Основное мероприятие 3 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | 471,3 | нет |
|  | Основное мероприятие 4 | Прочие мероприятия по благоустройству территории | Администрация Ширяевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 01.01.2024 | 31.12. 2024 | 447,8 | 447,8 | 447,8 | 447,8 | 447,8 | нет |

Приложение № 3

к постановлению администрации Ширяевского сельского поселения

от 04.03.2025 г. № 16

СВЕДЕНИЯ

о показателях эффективности муниципальной программы Ширяевского сельского поселения

«Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2027 годы»

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Единица измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год факт | 2024 год | 2024 год | Выполнение плана | Примечание |
|  |  |  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Наличие в бюджете средств на финансирование мероприятий «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры на территории Ширяевского сельского поселения Калачеевского муниципального района на 2020-2027 годы» |  | да/нет | да | да | да | 100,0 | На реализацию программы израсходовано средств в сумме 13223,5 тыс. руб. |
| 2 | Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов к их общей протяженности на конец отчетного года |  | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 3 | Объем расходов местного бюджета на проведение мероприятий по энергосбережению в расчете на 1 жителя поселения |  | руб. | 18 | 355,5 | 355,5 | 100,0 | В 2024 году объем расходов на энергосбережение составил 355,5 руб. |
| 4 | Модернизация систем освещения в объектах бюджетной сферы и наружного (уличного) освещения с применением энергосберегающих светильников |  | шт. | 5 | 495 | 495 |  |  |
| 5 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведён ремонт (капитальный ремонт, реконструкция) |  | % | 20,1 | 4,8 | 4,8 | 100,0 | 2024 году произведено устройство оснований и покрытий из щебеночно-песчаной смеси ул. Надречная (0,580 км), по ул. Степная (1,150 км), асфальт -0,150 км |
| 6 | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | Да/нет | да | да | да | 100 | Все 3 кладбища благоустроены и своевременно убираются |
| 7 | Количество обустроенных мест массового отдыха населения |  | единиц на 1000 чел. населения | 1 | 1 | 1 | 100 |  |